Prós

   1. Uso de Ferramentas
1.1 – Tivemos uma boa integração com as ferramentas de gerenciamento do projeto com o waffle, github e slack.

    2. Teamwork
2.1 – Quando pegamos uma tarefa/problema para resolver, o problema é resolvido.
2.2 – Boa integração da equipe.

    3. Aprendizagem
3.1 A curva de aprendizagem aumentou depois da primeira sprint

    4. Comunicação
4.1 Boa integração/comunicação com a equipe
4.2 Boa comunicação com as demais equipes (troca de informações)

5. Motivação :P
5.1 Equipe bem empenhada
5.2 Equipe está mais motivada para a segunda sprint

Contras

    1. Projeto

1.1 Tivemos que reestruturar o banco de dados duas ou três vezes e isso retardou o processo de desenvolvimento.
Solução: Planejar com mais calma com todos os membros da equipe e tentar descrever todos os mínimos detalhes.

1.2 Falta melhorar os avisos de campos obrigatórios ou campos com informação errada.
Solução: se preocupar mais com tais detalhes.

1.3 – Fomos mais produtivos no final da sprint após superarmos algumas “barreiras”.
Solução: maior dedicação com o projeto.

1.4 – Grande parte do projeto foi feita em sala de aula pouco em casa.
Solução: dedicar mais tempo para o projeto em casa.

1.5 – Issues não andaram conforme o projeto.
Solução: obter melhor proveito do waffle.

    2. Programação

2.1 – Tivemos dificuldade em compreender o codigo HTML
Solução: Estudar mais a fundo HTML;

2.2 – Falta de dominio com a linguagem ruby on rails.
Solução: Estudar mais a fundo a linguagem.

2.3 – Falta de explicação sobre linhas de codigo.
Solução: comentar mais o código ou explicar como funciona nas reuniões.

2.4 – Ficamos dependentes do Elivelton para customizar views e na programção de HTML em geral.
Solução: Estudar mais a fundo HTML.

    3. Organização

3.1 Má organização do tempo. (entrega)
Solução: Distribuir melhor o tempo pro projeto.

3.2 Má divisão de tarefas.
Solução: Usar mais o waffle.

3.3 Falta de reunião para implementação do projeto
Solução: Agendar mais reuniões.

    4. Ferramentas

4.1 – Falta do uso do waffle.
Solução: Se acostumar mais com o uso da ferramenta.

    5. Estudo

5.1 – Faltou estudar mais a fundo a documentação do ruby on rails.
Solução: Durante a fase de ambientação procurar entender mais sobre a linguagem.

    6. Comunicação

6.1 – Falta de comunicação com o cliente.
Solução: Visitar mais frequentemente o product owner.

6.2 Dificuldade em conversar/entender com o product owner.
Solução: Visitar mais frequentemente o product owner.

    7. Outros

7.1 – Desistencia de um membro acarretou em uma sobrecarga para os demais. (saiu sem avisar!)
Solução: Não tem solução :(.

7.2 – A distancia e saída de um membro prejudicou a equipe num modo geral.
Solução: Não tem solução :(.